## Slide 1: 코디네이션
By kujamin

## Slide 2: 일정?
일정 관련해서 적어 봄, 일주일 단위로 작은 프로잭트를 7개 진행할 예정임. 기획자가 주말에 기획해서 월, 화에 디자이너가 디자인하고 수요일부터 개발을 시작하는 식 임
 | 월 | 화 | 수 최종 확인 | 목 | 금 | 토 중간 확인 | 일
기획자 | 팀 운영 | 팀 운영 | 팀 운영 | 팀 운영 | 팀 운영 | 기획 시작 | 기획 끝
디자이너 | 디자인 시작 | 디자인 끝 |  |  |  |  | 
개발자 | 개발 중 | 개발 끝 | 개발 시작 | 개발 중 | 개발 중 | 개발 중 | 개발 중

## Slide 3: 이 짓을 무려 일곱번 하고 마무리 작업으로 일주일 추가….
 | 월 | 화 | 수 최종 확인 | 목 | 금 | 토 중간 확인 | 일
기획자 | 팀 운영 | 팀 운영 | 팀 운영 | 팀 운영 | 팀 운영 | 기획 시작 | 기획 끝
디자이너 | 디자인 시작 | 디자인 끝 |  |  |  |  | 
개발자 | 개발 중 | 개발 끝 | 개발 시작 | 개발 중 | 개발 중 | 개발 중 | 개발 중
7

## Slide 4: 확인 어디서 할까?
일단 수요일과 토요일에 진행과정 확인을 하기로 함.
수요일에는 방과후에 교실에서,
토요일에는 드림엔터 에서 하기로 하되 상황상 안되면 스카이프로…

## Slide 5: 기획자의 말
3일동안 생각해서 초대형 프로잭트 기획은 역시 무리군….
우선은 전체적인 윤곽과 일주일 분량의 스토리 보드를 짜보았습니다. 디자인은 귀차니즘으로 인해 하지 않았음을 양해 해주세요.

## Slide 6: 타겟 분류
1.일반 개발자
2.컴퓨터를 사용한 계산,제어 등이 필요하지만 코딩을 전문적으로 배우지 않는 사람
3.코딩에 입문하는 사람
4.어린이

## Slide 7: 기본적인 컨샙
각종 IDE (비주얼 스튜디오, 안스, 브라켓)
프로그래밍 관련 블로그
MSDN, 안드로이드 공식 글
온라인&클라우드 코딩 환경(코딩 그라운드, 구름 IDE, 코드카데미)
그외(스크레치, 랩뷰, 비주알고)등에서
좋은 부분만 추출 해서 통합한 서비스 구축

## Slide 8: 어쨌든 이번주용 기획.
간단히 말하면 MDSN과 IDE 통합?